周工作总结（2.26-3.1）

一、总结与计划

1.1 本周工作总结

背街小巷系列项目推进

| 时间 | 工作内容 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 2.26 | 前期调研收尾、找城管委要钱、研究项目包装类型 | 明确体检工作需开展、资金来源待确定 |
| 2.27 | 对接城管委规计处魏工、明确政策体系分工 | 前期预算500万、与天大联合（导则200万+调研300万） |
| 2.28-3.1 | 编制招采技术要求 | 利用大模型推理能力，完成技术文件编制要求 |

关键进展：

• 政策体系构成明确：导则（天大）+ 调研报告（我们）+ 政策工具库（我们）

• 资金安排明确：市财政只能出资到"体检"之前，实施项目需区里牵头、出资

• 招采文件编制时间节点：周一编制招标任务书，下周三正式汇总完稿

困难与问题：

• 王金铭处长拒绝提供各区联系人方式

• 政府"没钱"状态，前期咨询类工作资金解决困难

河西道路项目申报

| 时间 | 工作内容 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 2.26 | 提交发改委 | 已申报 |
| 2.27 | 添加附件、讨论绑定逻辑 | 发现"小区外道路绑定小区"存在争议 |

后续计划：当作案例继续研究

河东区项目跟踪

项目一：河东老旧小区周边道路改造项目

• 河东城管委年前没赶上报项目

• 周工持续跟踪，下周可能去河东

• 可参考河西项目（P-2026-001）的申报经验

项目二：河东区城建谋划项目分类汇总（9个子项目）

• 跟踪负责人：金工

• 部分项目已信息脱敏，作为案例

• 利用政策知识库进行资金拼盘报告输出

政策知识库建设（T-2026-001）

| 时间 | 工作内容 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 2.26 | 完善一部分、梳理架构 | 知识库架构初步成型 |
| 2.27 | 给同事介绍知识库工具 | 明确产物：资金拼盘策略报告、体检报告 |
| 2.28-3.1 | 完善新闻监测Skill、探讨知识管理vs AI应用模式 | 形成核心差异文档 |

核心功能：政策咨询、资金申报、项目谋划

个人工具完善

| 时间 | 工作内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2.26 | 需要AI读取Excel表格对比数据 | ✅ 已解决 |
| 2.26 | 需要AI帮忙归档河西区项目 | ✅ 已解决 |
| 2.28-3.1 | 建立对话日志存档规则 | ✅ 已完成 |

1.2 下周工作计划

| 优先级 | 工作内容 | 时间节点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 编制招标任务书、天大做预算 | 周一 | 我们+天大 |
| 高 | 正式汇总完稿 | 下周三 | 我们+天大 |
| 高 | 继续推进背街小巷政策体系编制 | 全周 | 我们 |
| 中 | 河西区项目案例研究 | 全周 | 我们 |
| 中 | 河东区项目跟踪 | 全周 | 周工 |
| 中 | 知识库持续完善 | 全周 | 我们 |

二、新掌握的知识、常识列表

2.1 政策知识

• 中央预算内投资 vs 中央财政补助资金：两个概念的区别需掌握

• 前期策划精准谋划取费依据：需要学习掌握

• 背街小巷概念范畴：支路、支路以下、无名路；

• 政府资金运作模式：市财政只能出资到"体检"之前；实施项目需区里牵头、出资

2.2 方法论知识

• 项目资金拼盘策略：产物之一：资金拼盘策略报告

• 体检报告编制：产物之二：体检报告

• 知识管理 vs AI应用模式：本地化知识管理的核心优势

2.3 业务认知升级

"推进项目，现在需要传统设计师去推进，从找到钱，找到政策资金、再找到政策资金的跑通的流程"

核心洞察：

• 政府"没钱"状态是常态

• 前期咨询类工作的资金解决是服务方难题

• 项目成型前，大家都希望投入能有保证

三、复用的数据成果

3.1 知识库架构

精准谋划知识库结构：

• 00_政策法规/（政策咨询核心）

• 01_资金申报指南/（资金申报核心）

• 02_项目案例库/（精准谋划参考）

• 03_谋划方法论/（精准谋划核心）

• 04_专家问答库/（辅助推理）

3.2 Skills

• 新闻监测：自动监测新闻和政策

• 日工作记录：每日碎片化记录+知识萃取

• 周工作总结：周总结生成+知识汇总

3.3 规则库

• 对话日志存档规则：每10轮对话自动存档

• 文件命名规则：日总结、周总结、新闻监测等

• 输入输出分离规则：用户输入AI只读、AI输出用户可编辑

五、个人工具层面

4.1 整体进度

已完成：

• 工作总结工作流设计

• 文件夹结构搭建

• 输入输出分离机制

• 对话日志存档规则

• 新闻监测Skill

• 河西区项目归档（P-2026-001）

• 背街小巷项目归档（P-2026-002）

• 精准谋划知识库归档（T-2026-001）

• AI读取Excel表格对比数据

• 三个项目A4报告

进行中：

• 政策知识库完善

• 项目库建设

• 个人知识库建设

4.2 从项目库萃取的内容

• 背街小巷系列项目（P-2026-002）：对接人员、资金安排、工作分工、"六个一"任务、四级联动机制

• 老旧小区周边道路改造项目（P-2026-001）：项目基本信息、谋划过程、关键经验、筛选标准、攻防问答要点

• 天津城管委组织架构（T-2026-002）：28个处室、14个下属单位、职责分工

• 精准谋划知识库（T-2026-001）：5层架构、核心功能、成果文件、应用场景